AutoTestDesign

AI 驱动的自动化测试设计工具

项目文档  ·  Assignment 2 Final Project

| 课程 | Software Testing |
| --- | --- |
| 小组成员 | 成员 A · 成员 B · 成员 C |
| 技术栈 | Python · Streamlit · Claude API |
| 目标应用 | 待定（登录系统 / 待办事项 App） |
| 提交截止 | 第 13 周周五 17:00 |

# 1  项目概述

## 1.1  背景与目标

本项目要求开发一套 AI 驱动的 AutoTestDesign 工具，实现需求导入、结构化解析、风险分析、测试用例自动生成和结果导出等核心功能，符合 ISTQB 基础级原则及 ISO/IEC/IEEE 29119 系列标准。

工具开发完成后，将选取一个独立的目标应用（如登录系统、待办事项 App），通过工具完整走一遍“概念 → 覆盖项识别 → 覆盖策略 → 测试用例设计 → 结果分析 → 改进”流程，以验证工具的有效性。

## 1.2  技术选型

| 层面 | 技术 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Streamlit 1.35+ | Python 原生，快速构建交互式 Web 界面，无需前后端分离 |
| AI 引擎 | Claude API (claude-sonnet-4-20250514) | 强大的文本理解与结构化生成能力，支持 JSON 输出 |
| 数据处理 | pandas 2.x | 需求解析与测试用例的表格化存储和处理 |
| 可视化 | plotly 5.x | 风险雷达图、覆盖率分布等交互图表 |
| 导出 | openpyxl + json | 生成多 Sheet Excel 报告和标准 JSON 文件 |
| 状态管理 | st.session_state | 页面间数据共享，维护完整工作流状态 |

# 2  功能需求清单

根据作业要求，功能需求分为必须实现（核心分）和可选实现（加分项）两类。

| ID | 功能类别 | 描述 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR 1.0 | 输入/解析 | 支持 CSV、纯文本、直接输入三种需求导入方式 | 必须 | 待开发 |
| FR 1.1 | 需求结构化 | 解析识别：输入字段(蓝)、数据范围(黄)、条件(红)、预期动作(绿) | 必须 | 待开发 |
| FR 2.0 | 风险分析 | 四维度评分 → High/Medium/Low 优先级，支持人工调整 | 必须 | 待开发 |
| FR 3.0 | 黑盒测试设计 | EP / BVA / DT 三种技术自动生成用例，可扩展 | 必须 | 待开发 |
| FR 6.0 | 输出导出 | 生成 JSON / CSV / Excel 三种格式测试报告 | 必须 | 待开发 |
| FR 4.0 | 白盒测试建模 | 状态转换图建模 + All-States 覆盖测试序列生成 | 加分 | 可选 |
| FR 5.0 | 测试预言生成 | 根据需求和输入数据 AI 合成预期结果 | 加分 | 可选 |
| FR 7.0 | 测试套件优化 | 去重检测、风险排序、最小化裁剪 | 加分 | 可选 |
| NFR 1 | 性能 | 测试用例生成时间 ≤ 2 秒（单条需求），支持异步调用 | 必须 | 待开发 |
| NFR 2 | 可用性 | 交互式设计审查：覆盖项、策略、测试用例均可修改 | 必须 | 待开发 |
| NFR 3 | 安全性 | API Key 通过环境变量注入，不硬编码 | 必须 | 待开发 |

# 3  系统架构设计

## 3.1  整体架构

系统采用单 Python 应用架构，Streamlit 负责所有页面渲染，Claude API 负责所有 AI 推理，st.session_state 作为统一状态总线。

架构核心原则 所有 AI 调用均封装在 services/ 层，页面层只读写 session_state，不直接调用 API。这样的好处是：AI Prompt 修改不影响页面代码；页面 UI 调整不影响 AI 逻辑；测试时可以 Mock service 层。

## 3.2  目录结构

autotestdesign/ ├── app.py # 入口：页面路由 + session 初始化 ├── requirements.txt # 依赖锁定 ├── .env.example # API Key 配置模板 │ ├── pages/ # Streamlit 多页面 │ ├── 1_requirement_import.py │ ├── 2_structured_review.py │ ├── 3_coverage_risk.py │ ├── 4_strategy_mapping.py │ ├── 5_test_case_workspace.py │ └── 6_optimization_export.py │ ├── services/ # AI 调用封装层 │ ├── claude_client.py # API 客户端 + 重试逻辑 │ ├── parser_service.py # FR1.1 需求结构化解析 │ ├── risk_service.py # FR2.0 风险评分 │ ├── testgen_service.py # FR3.0 测试用例生成 │ └── export_service.py # FR6.0 导出逻辑 │ ├── components/ # 可复用 UI 组件 │ ├── highlight_renderer.py # 彩色标注渲染 │ ├── editable_table.py # 可编辑 st.data_editor 封装 │ └── risk_badge.py # High/Med/Low 标签组件 │ └── utils/ ├── state_manager.py # session_state 键名常量 └── prompt_templates.py # 所有 Prompt 模板集中管理

## 3.3  数据流设计

session_state 中维护以下核心数据结构，各页面按需读写：

# state_manager.py 中的键名常量和数据结构 STATE_REQUIREMENTS = "requirements" # List[Dict]，每条需求包含： # { "id": "REQ-001", "raw_text": "...", "source": "csv", # "parsed": { "input_fields": [...], "conditions": [...], # "actions": [...], "ranges": [...] }, # "risk": { "score": 78, "level": "High", "dimensions": {...} }, # "coverage_items": [...], "strategy": ["EP","BVA"], # "modified_by_user": True } STATE_TEST_CASES = "test_cases" # List[Dict]，每条用例包含： # { "tc_id": "TC-001", "req_id": "REQ-001", "technique": "BVA", # "condition": "...", "input_data": "...", "expected": "...", # "priority": "High", "coverage_item": "...", # "ai_generated": True, "user_modified": False } STATE_CURRENT_PAGE = "current_page" STATE_EXPORT_CONFIG = "export_config"

# 4  各模块详细设计

## 4.1  模块一：Requirement Import

### 4.1.1  UI 布局

页面分三个 Tab，用户选择导入方式后触发解析流程。

| Tab | 输入方式 | 处理逻辑 |
| --- | --- | --- |
| Tab 1 | 上传文件（CSV / TXT） | CSV：自动识别列名，映射到 raw_text 列；TXT：每行切分一条需求 |
| Tab 2 | 粘贴文本 | 按句号/换行切分，调用 Claude API 做语义切分，返回条目列表 |
| Tab 3 | 手动填写 | st.data_editor 空白表格，支持逐行录入，实时预览 |

### 4.1.2  核心代码

# pages/1_requirement_import.py import streamlit as st import pandas as pd from services.parser_service import split_requirements def render(): st.title("Requirement Import") tab1, tab2, tab3 = st.tabs(["上传文件", "粘贴文本", "手动填写"]) with tab1: uploaded = st.file_uploader("上传 CSV 或 TXT", type=["csv","txt"]) if uploaded: df = parse_upload(uploaded) st.dataframe(df, use_container_width=True) if st.button("确认导入", type="primary"): st.session_state["requirements"] = df.to_dict("records") st.success(f"已导入 {len(df)} 条需求") st.page_link("pages/2_structured_review.py", label="下一步 →") with tab2: raw = st.text_area("粘贴需求文本", height=200) if st.button("AI 切分") and raw: with st.spinner("正在解析..."): reqs = split_requirements(raw) # 调用 Claude API st.session_state["requirements"] = reqs st.success(f"识别出 {len(reqs)} 条需求") with tab3: blank_df = pd.DataFrame({"需求ID":[],"需求描述":[],"来源模块":[]}) edited = st.data_editor(blank_df, num_rows="dynamic", use_container_width=True) if st.button("保存手动输入"): st.session_state["requirements"] = edited.to_dict("records")

## 4.2  模块二：Structured Requirement Review

### 4.2.1  颜色标注规则

| 字段类型 | 颜色 | 示例文本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Input Field | 蓝色 #BFDBFE | 用户名、密码、金额 | 系统接受的输入参数名称 |
| Data Range | 黄色 #FEF08A | 1-100、长度≤20 | 数值或字符限制范围 |
| Condition | 红色 #FECACA | 连续错误3次、余额不足 | 触发某行为的前置条件 |
| Expected Action | 绿色 #BBF7D0 | 锁定账号、显示错误提示 | 系统应执行的预期行为 |

### 4.2.2  高亮渲染实现

# components/highlight_renderer.py def render_highlighted(parsed: dict) -> str: """ 将解析结果转换为带颜色 span 的 HTML 字符串 """ html = parsed["raw_text"] for cond in parsed.get("conditions", []): html = html.replace(cond, f'<span style="background:#FECACA;padding:2px 4px;' f'border-radius:3px;font-weight:500">{cond}</span>') for action in parsed.get("actions", []): html = html.replace(action, f'<span style="background:#BBF7D0;padding:2px 4px;' f'border-radius:3px;font-weight:500">{action}</span>') for field in parsed.get("input_fields", []): html = html.replace(field, f'<span style="background:#BFDBFE;padding:2px 4px;' f'border-radius:3px">{field}</span>') for rng in parsed.get("ranges", []): html = html.replace(rng, f'<span style="background:#FEF08A;padding:2px 4px;' f'border-radius:3px">{rng}</span>') return html # 在页面中调用： # st.markdown(render_highlighted(req["parsed"]), # unsafe_allow_html=True)

### 4.2.3  交互式修改设计

每条需求下展开一个 expander，内含四个可编辑字段。用户修改后点击“应用”即写回 session_state，并标记 modified_by_user=True。提供“重新 AI 解析”按钮可覆盖当前修改。

作业要求对应 本模块直接对应作业 Mainly 段落的“交互式审查”要求：设计者必须能够在工具中修改覆盖项识别结果。所有人工修改需记录版本，以便在最终报告中展示'改进证据'。

## 4.3  模块三：Coverage and Risk Review

### 4.3.1  风险评分 Prompt 设计

# utils/prompt_templates.py - RISK_SCORING_PROMPT RISK_PROMPT = """ 你是一名 ISTQB 认证的高级测试工程师。 请分析以下软件需求，从四个维度各给 0-25 分： 1. 业务关键性（Business Criticality）：该功能失败对业务的影响 2. 实现复杂度（Implementation Complexity）：技术实现的复杂程度 3. 测试难度（Test Difficulty）：设计有效测试用例的难度 4. 变更频率（Change Frequency）：该类需求历史上的变更概率 需求文本： {requirement_text} 请严格按照以下 JSON 格式返回，不要有任何其他文字： {{ "total_score": <0-100整数>, "level": "<High¦Medium¦Low>", "dimensions": {{ "business_criticality": <0-25>, "implementation_complexity": <0-25>, "test_difficulty": <0-25>, "change_frequency": <0-25> }}, "reason": "<50字以内的中文说明>" }} 判断标准：total_score >= 70 → High，40-69 → Medium，< 40 → Low """

### 4.3.2  覆盖项识别

风险评分完成后，自动触发覆盖项识别。AI 返回该需求的测试覆盖点列表，用户可通过 checkbox 勾选/取消，勾选结果直接影响后续 Strategy Mapping 的可用策略。

## 4.4  模块四：Strategy Mapping

### 4.4.1  技术选择逻辑

每条需求对应一行，展示 AI 推荐的测试技术（基于覆盖项类型自动推断），用户可覆盖选择。

| 技术 | 适用场景 | AI 推荐触发条件 |
| --- | --- | --- |
| EP（等价划分） | 有明确分类或区间的输入 | 覆盖项中含 input_fields 或 ranges |
| BVA（边界值分析） | 数值范围类需求 | parsed.ranges 不为空 |
| DT（决策表） | 多条件组合需求 | parsed.conditions 数量 >= 2 |
| ST（状态转换） | 有状态流转的需求 | 覆盖项中含状态相关词汇 |

### 4.4.2  变更通知机制

当用户在本模块修改策略选择后，系统在 session_state 中标记对应需求的 strategy_dirty=True。Test Case Workspace 检测到此标记时，在该需求的用例区域显示黄色提示条：

# pages/5_test_case_workspace.py for req in st.session_state["requirements"]: if req.get("strategy_dirty"): st.warning(f"⚠️ 需求 {req['id']} 的策略已变更，" f"建议点击'重新生成'更新测试用例")

## 4.5  模块五：Test Case Workspace

### 4.5.1  测试用例数据结构

# 每条测试用例的完整字段 { "tc_id": "TC-001", "req_id": "REQ-001", # 追溯到需求 "technique": "BVA", # EP / BVA / DT / ST "coverage_item": "密码长度上边界", # 追溯到覆盖项 "condition": "密码长度恰好为 20 个字符", "input_data": "password='a'*20", "expected_result":"登录成功，跳转首页", "priority": "High", "ai_generated": True, "user_modified": False, "version": 1 # 每次修改 +1 }

### 4.5.2  生成 Prompt 设计

# utils/prompt_templates.py - TESTCASE_GEN_PROMPT TESTCASE_PROMPT = """ 你是一名专业测试设计工程师，遵循 ISO 29119-4 标准。 需求信息： - 需求文本：{req_text} - 已识别的覆盖项：{coverage_items} - 选定的测试技术：{techniques} 请使用所有选定技术，为上述需求生成测试用例。 要求： 1. 每个覆盖项至少一条用例 2. EP：每个等价类至少一条有效 + 一条无效用例 3. BVA：必须包含上边界、下边界、边界内、边界外四类 4. DT：穷举所有有效条件组合（组合数 > 8 时可精简为重要组合） 严格按以下 JSON 数组格式返回： [{{ "technique": "BVA", "coverage_item": "密码长度边界", "condition": "密码长度为边界值", "input_data": "password = 'a' * 8（最小有效值）", "expected_result": "登录成功", "priority": "High" }}, ...] """

### 4.5.3  用例表颜色方案

| 状态 | 行背景色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AI 生成，未修改 | 白色 #FFFFFF | 默认状态 |
| 用户已修改 | 淡黄 #FFFBEB | user_modified=True 时标记 |
| 新增（用户手动） | 淡绿 #F0FDF4 | tc_id 以 'USR-' 开头的用例 |
| 被标记为冗余 | 淡红 #FEF2F2 | 优化模块检测为重复的用例 |

## 4.6  模块六：Optimization and Export

### 4.6.1  优化功能（FR 7.0 加分项）

- 去重检测：对所有用例的 condition + input_data 做 TF-IDF 相似度计算，> 0.85 的对用红色高亮标注

- 风险排序：按 High → Medium → Low 重排用例顺序，优先保证高风险用例

- 最小化建议：AI 分析用例集，推荐可删除的冗余用例，保留覆盖率不变的最小集

### 4.6.2  Excel 多 Sheet 导出

# services/export_service.py import pandas as pd from io import BytesIO def export_to_excel(requirements, test_cases, risk_scores): output = BytesIO() with pd.ExcelWriter(output, engine="openpyxl") as writer: # Sheet 1: 需求分析 req_df = pd.DataFrame(requirements)[ ["id","raw_text","risk_level","risk_score","strategy"]] req_df.to_excel(writer, sheet_name="需求分析", index=False) # Sheet 2: 测试用例 tc_df = pd.DataFrame(test_cases) tc_df.to_excel(writer, sheet_name="测试用例", index=False) # Sheet 3: 风险报告 risk_df = build_risk_report(requirements) risk_df.to_excel(writer, sheet_name="风险报告", index=False) # Sheet 4: 覆盖矩阵（追溯性） matrix_df = build_coverage_matrix(requirements, test_cases) matrix_df.to_excel(writer, sheet_name="覆盖矩阵", index=False) return output.getvalue() # 在页面中提供下载按钮： # st.download_button("下载 Excel 报告", data=export_to_excel(...), # file_name="test_suite.xlsx")

# 5  三人分工方案

分工设计原则 按模块垂直切分，每人负责完整的服务层 + 页面层 + 对应文档，减少接口依赖。共享层（services/claude_client.py、utils/state_manager.py）由成员 A 统一维护，其他成员调用。

## 5.1  分工总览

| 成员 | 主责模块 | 工具开发内容 | 文档交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 A | 项目架构 + 模块 1、2 | app.py 入口、session_state 设计、claude_client.py、 Requirement Import 页面、Structured Review 页面 + 高亮渲染组件 | README、架构文档、模块 1-2 注释 |
| 成员 B | 模块 3、4、7（加分） | Coverage & Risk 页面 + risk_service.py、 Strategy Mapping 页面、优化模块（FR 7.0） | 风险分析报告、策略设计说明 |
| 成员 C | 模块 5、6 + 目标应用测试 | Test Case Workspace + testgen_service.py、 Optimization & Export + export_service.py、 使用工具对目标应用完整测试 | 详细测试设计文档、测试执行报告 |

## 5.2  成员 A — 项目架构 + 模块 1、2

### 核心任务

- 搭建 Streamlit 多页面项目骨架（app.py + pages/ 结构）

- 设计并实现 state_manager.py，定义所有 session_state 键名和数据结构

- 实现 claude_client.py：API 调用封装、重试逻辑、超时处理、流式响应

- 实现 Requirement Import 页面（三种导入方式 + 预览 + 确认）

- 实现 Structured Requirement Review 页面（高亮渲染 + 可编辑字段 + 修改记录）

- 编写 parser_service.py：需求切分和结构化解析 Prompt

- 编写项目 README：环境配置、启动说明、API Key 设置

### 关键技术点

- highlight_renderer.py：HTML span 颜色标注，用 st.markdown unsafe_allow_html=True 渲染

- 修改版本记录：每次人工修改在 session_state 中追加 edit_history 列表，供最终报告引用

- claude_client.py 须支持同步调用（单条解析）和批量调用（多条需求并发）

## 5.3  成员 B — 模块 3、4 + 优化（加分）

### 核心任务

- 实现 Coverage & Risk Review 页面：风险评分展示（Plotly 雷达图）+ 覆盖项 checkbox

- 实现 risk_service.py：四维度评分 Prompt、JSON 解析、人工调整写回

- 实现 Strategy Mapping 页面：技术选择 UI + AI 推荐逻辑 + 变更通知

- 实现优化模块（FR 7.0）：相似度去重 + 风险排序 + AI 最小化建议

- 负责风险分析报告（作业交付物第 2 项）的撰写

### 关键技术点

- Plotly 雷达图：px.line_polar，四个维度，展示 AI 评分 vs 用户调整后对比

- 相似度计算：sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer + cosine_similarity

- 策略推荐算法：基于 parsed 字段中各类型的数量做简单规则推断，再由 AI 验证

## 5.4  成员 C — 模块 5、6 + 目标应用测试

### 核心任务

- 实现 Test Case Workspace：st.data_editor 可编辑表格 + 行颜色标注 + 追溯 expander

- 实现 testgen_service.py：EP/BVA/DT 三技术用例生成 Prompt + 结果解析

- 实现 Optimization & Export 页面：三种格式导出 + 下载按钮

- 实现 export_service.py：Excel 多 Sheet + JSON 标准格式 + CSV

- 选定目标应用，使用本工具完整跑一遍测试流程

- 撰写详细测试设计与执行文档（作业交付物第 4 项）

### 关键技术点

- st.data_editor 行颜色：通过 column_config 和 pandas Styler 实现行级背景色

- 追溯功能：点击某行触发 st.selectbox 联动，右侧显示对应覆盖项和设计依据

- 覆盖矩阵 Sheet：行 = 需求，列 = 用例 ID，格子内填写覆盖关系，体现可追溯性

## 5.5  协作接口约定

三人开发并行时需约定以下接口，避免互相阻塞：

| 接口 | 提供方 | 约定格式 |
| --- | --- | --- |
| claude_client.call(prompt) | 成员 A（第 1 周完成） | 返回 str，调用方自行解析 JSON |
| session_state 键名 | 成员 A（第 1 周冻结） | 见 state_manager.py，所有成员只读不写常量文件 |
| risk_service.score(req_text) | 成员 B（第 2 周完成） | 返回 Dict{score, level, dimensions, reason} |
| testgen_service.generate(req, strategies) | 成员 C（第 2 周完成） | 返回 List[Dict]，字段见 4.5.1 节 |

# 6  开发计划与里程碑

| 周次 | 时间节点 | 完成内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 前 3 天 | 项目骨架、state_manager、claude_client、环境配置 | 成员 A（主） |
| 第 1 周 | 后 4 天 | 模块 1（导入）+ 模块 2（解析）初版 + highlight_renderer | 成员 A |
| 第 2 周 | 前 3 天 | 模块 3（风险）+ 模块 4（策略）初版 + risk_service | 成员 B（主） |
| 第 2 周 | 前 3 天 | 模块 5（用例）+ testgen_service 初版（EP/BVA） | 成员 C（并行） |
| 第 3 周 | 前 4 天 | DT 用例生成 + 模块 6（导出）+ 优化功能（FR 7.0） | 成员 B+C |
| 第 3 周 | 后 3 天 | 端对端联调 + Bug 修复 + 性能优化（< 2 秒） | 全员 |
| 第 4 周 | 全周 | 目标应用测试 + 文档撰写 + 演示视频录制 | 成员 C（主）+ 全员 |
| 提交 | 第 13 周五 | 所有材料打包提交 TA | 全员确认 |

# 7  核心 Prompt 模板

## 7.1  需求结构化解析 Prompt（FR 1.1）

PARSE_PROMPT = """ 你是一名软件测试分析师，请分析以下需求文本，识别并提取四类关键组件。 需求文本：{requirement_text} 请返回严格的 JSON 格式（不要有任何额外文字）： {{ "input_fields": ["字段1", "字段2"], // 系统接受的输入参数 "data_ranges": ["范围描述1"], // 数值或字符限制 "conditions": ["条件1", "条件2"], // 触发某行为的前置条件 "actions": ["行为1", "行为2"] // 系统应执行的动作 }} 如某类为空，返回空数组 []。 """

## 7.2  测试用例生成 Prompt（FR 3.0）

TESTCASE_PROMPT = """ 你是一名遵循 ISO 29119-4 标准的测试设计工程师。 需求：{req_text} 覆盖项：{coverage_items} 选定技术：{techniques} // 如 ["EP","BVA"] 规则： - EP：每个等价类1条有效 + 1条无效用例 - BVA：上边界、下边界、边界内、边界外各1条 - DT：重要条件组合覆盖（≤8条） 返回 JSON 数组，每条用例字段： {{"technique","coverage_item","condition","input_data", "expected_result","priority"}} 只返回 JSON，不要解释文字。 """

## 7.3  Prompt 调优建议

- 每个 Prompt 在 utils/prompt_templates.py 集中管理，方便对比不同版本效果

- 生产环境 Prompt 应包含 few-shot 示例（2-3 条），提高输出格式稳定性

- 如 JSON 解析失败，实现 fallback 重试：追加'你上次的回答格式有误，请重新输出'

- 演示视频中展示 Prompt 修改 → 效果对比，体现'Prompt Design'这一评分维度

# 8  非功能需求实现方案

| NFR | 要求 | 实现方案 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 用例生成 ≤ 2 秒 | 单条需求用 asyncio 异步调用；批量时用 ThreadPoolExecutor 并发；结果缓存到 session_state 避免重复调用 |
| 可用性 | 交互式修改 | st.data_editor（可编辑表格）+ expander 展开修改面板 + 所有修改有撤销入口 |
| 安全性 | API Key 保护 | 通过 st.secrets 或 .env 注入，代码中仅引用 os.getenv('ANTHROPIC_API_KEY')，.env 加入 .gitignore |
| 可维护性 | 代码质量 | services 层 + pages 层分离；所有 Prompt 集中在 prompt_templates.py；关键函数有 docstring |

# 附录  快速启动指南

# 1. 克隆项目 git clone <repo-url> cd autotestdesign # 2. 创建虚拟环境 python -m venv venv source venv/bin/activate # Windows: venv\Scripts\activate # 3. 安装依赖 pip install -r requirements.txt # 4. 配置 API Key cp .env.example .env # 编辑 .env，填入：ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-... # 5. 启动应用 streamlit run app.py # 6. 浏览器访问 # http://localhost:8501

requirements.txt 内容：

streamlit>=1.35.0 anthropic>=0.28.0 pandas>=2.0.0 plotly>=5.0.0 openpyxl>=3.1.0 scikit-learn>=1.3.0 python-dotenv>=1.0.0